|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **研发部会议纪要** | | | |
| 会议时间 | 2019.07.05 | 会议地点 | 会议室 |
| 会议主持 | 陈荔萍 | 记录人 | 柯丽红 |
| 参会人员 | 研发部全体成员 | | |
| 会议主题 | 扶俊冰《SVN & Git对比》技术分享ppt、任务进度、任务安排 | | |
| 会 议 内 容 | | | |
| 1. 扶俊冰《SVN & Git对比》技术分享 2. 扶俊冰PPT展示、介绍 3. SVN介绍 4. Git介绍 5. 三个相同点 6. 六个不同点 7. 资料   A. 展示git操作文档。  B. 相关链接。   1. PPT任务安排   ① 扶俊冰  主题： worktile技术分享  时间： 7月13日（星期五）  ② 方龙  主题： 影像云数据抓取  时间： 7月13日（星期五）  ③ 李学兴  主题： 前端技术等  ④ 王心昊  主题： 待定。  ⑤ 柯丽红  主题： 会声会影等。（主题自定）  7. ppt 评选  ① 下周（7月8日）柯丽红重新发送ppt 在群里，每个人自己下载查看。  ② 周五（7月12日）开会时，评选第二季度优秀ppt演讲者。  ③ 评选出的优秀演讲者自行提出价格在300元-500元之间的奖品。由部门奖金购买。   1. 任务安排 2. **周报**   1. 周报使用新的excel表格，取消钉钉周报。  2. 组长整理小组成员周报，发送到微信工作群，柯丽红负责整理汇总。  （二）软著/文档  ① （三个人）操作说明和操作手册  备注： 发送给陈荔萍。  ② 协助合作商做的软著  人员： 方龙 + 林晨旭 + 胡帅  时间： 周六上午交齐。  备注： 柯丽红整理上交。  ③ 朱晶钦所整理的文档  描述：差一份胡帅的文档  ④ 同步视图、回写接口  人员： 方龙  任务： ① 整理成word文档格式。  ② 接口名称优化完善。（方龙、胡帅）  ⑤ **陈荔萍：将发项目开发合同给大家参考。以说明开发文档的重要性。**  （三）健康莆田  1. 任务： vue构建健康莆田页面  人员： 扶俊冰、柯丽红  描述： 扶俊冰写好项目后，柯丽红修改。柯丽红尝试自己构建页面。  （四）药店管理系统  1. 人员： 何兴、扶俊冰  任务：多找一些药店相关的开源项目。  （五）远程高清视频门诊  1. 人员： 李学兴、王心昊  任务： 转诊后台代码先不动，预约排班模块做好，先把项目收尾。其他的先暂停。  备注： 王心昊收尾工作后尽快加入胡帅的项目。     1. 任务进度 2. PACS 文档（专著认证用）   1. 人员：林晨旭  进度： 模板文档很多不能套用。  陈荔萍提出：可以参考专家提出的意见。   1. 健康商城   1. 任务： 医生端  人员： 林晓伟、曾子楠  进度： ① 聊天部分基本完成，聊天记录部分有些麻烦。  2. 任务： 护士端测试  人员： 曾子楠、朱晶钦  进度： 已基本测试完成。  3. 任务： 医生端测试  人员： 曾子楠、朱晶钦  进度： 基本功能已经测试。   1. 健康莆田   1. 原型图设计  人员： 陈铭炼  进度： 已完成基本原型。准备和相关人员讨论。 🡪 （链接发微信群）  讨论： 陈荔萍提出：建议进入页面直接展示健康信息。  ① 有可能增加查看家人健康档案模块。  ② 家人客户端处可设置开关，限制他人对自己的档案是否可见。  ③ 陈荔萍提出：先修改一下健康档案部分再发送出去。  ④ 讨论因为18网段出问题导致健康档案无法访问的问题。   1. 健康商城   1. 任务： 医生端、用户端前端部分  人员： 傅小峰  进度： ① 正在进行：医生端咨询模块、用户端咨询模块  ② 即将开始：医生端推荐模块、用户端下单模块   1. 远程高清视频门诊   1. 任务： 双向转诊  人员： 王心昊、李学兴  进度： 目前页面写好了，但是没有接口。  陈荔萍提出： 暂时直接在页面上先放着按钮。  2. 任务： 预约模块  人员： 李学兴  进度： 页面还有一部分没有完成。  3. 任务： 视频通话模块  人员： 黄志绅  进度： 用openvidu 替代被废弃的kurento-room 搭建项目。如果搭建成功，就可以实现除了白板之外的其他功能。目前已搭建成功，录制功能未测试。  陈荔萍提出： ①查找‘kms 能撑得住多少并发量？并在此基础上能优化多? 或者是否有别人测试过并发量’的相关数据。   1. 影像数据抓取   1. 人员： 方龙、黄志绅  进度： 黄志绅正在学习相关技术。  描述： 影像数据只能一个一个排队抓取。  陈荔萍提出：关于新服务器购买的问题。  任务： 方龙和黄志绅 转 云数据抓取，做到：  ① 数据不遗漏。  ② 时间不能延迟太久。  ③ 日期： 从下周（7月8日）开始。  ④ 保证不掉链子。   1. 莆田影像云签约平台   1. 人员： 胡帅  描述：总公司的文档是是旧的，很多接口都没有。  陈丽萍提出： 在原来的项目上做一个精简版的，只要满足医生能写，平台能查看就可以。  进度： 数据回写还没有开始测试。（将数据回写到总公司库）   1. 测试相关   A.人员： 朱晶钦  1. 项目： 健康商城  描述： 部分bug有和曾子楠沟通。  2. 任务：文档书写  3. 任务：影像云数据抓取测试。  陈荔萍提出： 两个月之内需要完成影像云抓取。因此：压力测试和并发测试都需要关注。  4.  B. 人员: 陈铭炼  1. 抢单指派流程了解。     1. 人员安排：   （一）扶俊冰 加入 傅小峰前端小组   1. 总结   （一）**与工程部的沟通断档严重，工程部的项目上线没有与研发部沟通。**  （二）对于修改项目需求的问题，尽量在微信上沟通，作为依据，尽量避免口头修改需求。  六、**本期PPT演讲者：扶俊冰；主题： 《SVN 和 Git 比较》；照片（如下图）：**C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\b1f37eafbd0a95913a406b7c07f1ebe.jpg | | | |