健康商城项目总结

一、存在的问题、失败点

1、由于项目周期赶，导致的问题如下：

A. 可能存在隐蔽Bug漏测的情况；

B. 开发自测时间不够，自测不充足，导致增加需求方面bug或者其他比较明显的bug，未能及时发现。比如启用状态新增时显示启用、不启用，列表显示为0,1等；

C. 没有做需求宣讲，特别涉及前后端的业务逻辑，存在不清晰的情况，或者前端后端了解到的需求不一致，导致开发根据自己的思维逻辑进行开发，后期不符的话还得进行修改；

2、生产环境搭建没有提前部署演练，是否准备充分提前演示部署，并整理出部署手册？

二、解决和避免

1、需要进行需求宣讲，特别涉及前后端业务逻辑的需求，包含交互等；

2、部门应有部署手册，提前进行部署演练，将测试环境当作生产环境进行操作；