健康商城项目总结

原因：刚开始部署在B机，发现访问不到，经过两个小时的尝试以后，将项目部署在C机，此时项目可以访问，但是因为公众号开发，涉及到第三方的内容较多，所以部分配置遗漏，影响到的功能有：定位、支付，同时，因为数据库的切换，导致部分service执行异常，经过测试和产品的同事们一起找出具体方向功能有异常以后，对所有接口配置进行修改以后，项目可以正常访问。

今后的改进方案：

数据库问题：

发布版本之前，先在本地连接生产数据库，并轻度的执行一下大致流程。

配置问题：

因为这是第一次使用单页面模式，所以在微信支付目录这一块的配置上花了点时间，接下来，不会有这个问题

服务器问题：

这个问题至今还未能想出为啥，以后发布之前会先在正式服务器上面跑一下。