| 研发部会议纪要 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2019.06.21 | 会议地点 | 会议室 |
| 会议主持 | 陈荔萍 | 记录人 | 柯丽红 |
| 参会人员 | 研发部全体成员 |  |  |
| 会议主题 | 黄志绅《Red5直播》技术分享、任务进度及任务安排 |  |  |
| 会 议 内 容 |  |  |  |
| - 黄志绅《Red5直播》技术分享 - 黄志绅PPT展示、介绍 - 直播概述 - Red5介绍 - Red5架构 - 直播实现 - 讨论: a.许总提出： - 是否能实现直播过程中的实时在线互动，而并非只是弹幕模式？ 答：暂时没有办法实现。Red5只能实现单向直播。 - 建议：尽量可以研究一下BBB（BigBlueButton）。 b. 主播端需要下载推流工具进行推流，客户端只需打开网页观看即可。 c. 讨论关于是否可以实现实时截取某部分视频画面的功能。 - PPT演讲奖励机制 每个季度评比一次最优PPT 演讲者, 部门拟向公司申请300元奖金，用于购买奖品进行奖励。 - PPT任务安排 ① 方龙 主题： 影像云数据抓取。 时间： 6月28日（星期五） ② 陈铭炼 主题： 健康商城 ③ 林晓伟 主题： 微信公众号 ④ 李学兴 主题： 待定。 - 任务安排 - 团队项目：开发属于公司内部的框架/知识库。 ① 时间： 争取下半年有一个雏形。 ② 方案： a. 内容：将工作中可复用的代码整理成类似框架的形式，使大家工作时可以直接复用，免去查资料等环节，提高工作效率。 b. 工具：有道记事本/腾讯云文档/禅道等工具。 c. 功能：实现一键复制代码。 d. 奖励：作为公司一个内部小项目，对贡献者予以奖金奖励。 （二）个人任务 ① 注册认证PACS. 人员：胡帅 任务：数据库换成SQL Server. 时间: 本周内（6月23日之前） 人员：林晨旭 任务：研究Docker/kubernetes（k8s） ② OHIF浏览器下载打包。 人员： 柯丽红 要求： 将命令行下载方式转换为直接拷贝文件调用的方式。 ③ 测试影像数据 人员：朱晶钦 要求：影像数据必须实时更新。 - 任务进度 - 胡帅 1. 项目：云PACS ② 发起会诊需要测试。 ③ 部分接口有些问题。 - 林晨旭 项目：影像浏览器 ① 问题：影像浏览器只能读取一个ID。 而因为不同部位对应不同的ID，因此浏览器不能多部位显示，需要处理。 ② 浏览器API的缺点：检查号和患者号不可查。 ③ 打包浏览器的安装部署使其耗时缩短。 - 黄志绅 ① 整理接口。 - 王心昊 项目：高清门诊 进度：基本收尾 - 明天医网数据（接收、存档） 任务：实时更新动态数据。（测试） - 录屏功能 ① 方龙：方法有内存限制，但是如果分段上传，每上传一次都会重新弹出获取权限的窗口。 - 健康商城 进度：用户端、护士端已完成； 医生端还没开始。 任务已加入禅道，预计7月上旬左右可完成。 打通医生端和用户端的聊天咨询模块。 - 健康莆田 任务：原型图 人员：陈铭炼 时间： 下周五（6月28日）之前。； - 总结 （一）项目完成之后立刻交给测试，若测试来不及测试，就交给工程部测试。保 （二）研发人员要对公司产品都有所了解，并能发现产品缺陷，提出产品的修改意见。 （三）数据库表名：所有项目统一规范命名。 （四）项目技术难点总结、交流、完善。（作为绩效考核点之一）。 （五）产品的用户体验问题。（如： 视频会议、远程会诊等）。 五、第二季度优秀员工评选： 李学兴。 本期PPT演讲者：黄志绅；主题： Red5；照片（如下图）： |  |  |  |