|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **研发部会议纪要** | | | |
| 会议时间 | 2019.06.03 | 会议地点 | 会议室 |
| 会议主持 | 陈荔萍 | 记录人 | 柯丽红 |
| 参会人员 | 研发部全体成员 | | |
| 会议主题 | 胡帅远程会诊介绍、任务安排 | | |
| 会 议 内 容 | | | |
| 1. 胡帅远程会诊介绍 2. 胡帅PPT展示介绍 3. 远程会诊优势 4. 模块 5. 模块流程图 6. 实例应用 7. 总结讨论 8. 陈荔萍提问所有人: 对于云pacs和远程会诊的理解.   总结: 每个人做ppt分享时,应当考虑:   1. ppt是否有讲解到位? 2. 讲解内容是否能让所有人理解? 3. 林晨旭的云pacs分享侧重业务流程, 胡帅的远程会诊分享侧重数据流程,但是都不全面. 4. 今后ppt展示的内容应当考虑包含: 5. 业务运转流程 6. 数据流转流程 7. 任务安排 8. 远程会诊自动分账流程   人员: 陈铭炼 + 胡帅  任务: 远程会诊增加自动分账流程 -- 包括统计查询 + 提现等.  时间: 20天之内. (即6月23日之前) (二) 掌上医院app插入影像选择  人员: 涂国栋 + 胡帅  任务: 在患者登记时, 增加<我的影像>链接选择模块, 患者可以选择需要提交的影像链接, 医生接收到患者数据时, 可以直接点击链接调取云端影像数据.  时间: 本周之内. (即6月9日之前, 注: 本周6月7日起为端午节假期!) | | | |