|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **研发部会议纪要** | | | |
| 会议时间 | 2019.06.10 | 会议地点 | 会议室 |
| 会议主持 | 陈荔萍 | 记录人 | 柯丽红 |
| 参会人员 | 研发部全体成员 | | |
| 会议主题 | 王心昊<智康云问诊>项目介绍、项目进度、任务安排 | | |
| 会 议 内 容 | | | |
| 1. 王心昊《智康云问诊》项目介绍 2. 王心昊PPT展示、介绍 3. 项目介绍 4. 内容 5. 特色功能 6. 应用场景 7. 讨论: 8. 上级医生开药时, 调取的是对应村所的药品库. 9. 上级医院医生给出开药建议后, 村所医生可以根据实际情况对上级医生的建议进行调整. 10. 陈荔萍点评 11. PPT架构较好. 12. 介绍时的表述存在问题. 13. 在参考运营部项目介绍资料时,应加入自己的思考. 14. PPT演示总结 15. 每周一、周五固定开会， 分享PPT. 16. 从6月14日起, PPT演示之后, 所有成员均需要提出自己对PPT内容的疑问或者理解. 17. PPT准备者需要准备充分,对相关知识点深入理解.应对所有成员的提问. 18. 任务进度和安排 19. PPT -- 曾子楠   主题： DOC介绍。  时间: 6月14日 (本周五)   1. 分账功能   人员: 胡帅 + 柯丽红 + 李学兴  时间: 尽快做完. (项目6月25日要展示, 此前还需要测试和修复完善).   1. 掌上医院 -- 留言咨询 ( androd 端 )   人员: 涂国栋  完成情况: 6月13日(周四)可完成.   1. 健康商城 2.0   完成情况:   1. 6月11日(周二)可完成,剩下数据整理和迁移需要一些时间. 2. 王丰的设计图已完成. 3. 云PACS   人员: 何兴  完成情况:   1. 正在学习接口文档，调取总公司数据. 2. 项目正在熟悉。 3. 朱晶钦   => 完成情况: 《健康商城》目前还有5~6个bug.   1. 方龙   => 云存储 -> 研究: 用rclone在Windows上挂载OSS(对象存储)为本地硬盘.   1. 陈铭炼 2. PET-CT 退款结算. 3. (6月11日)讨论迭代. 4. 目前<健康商城>已经完成护士端和用户端。 5. 接下来完成医生端部分: 医生做推荐用户去做PET-CT模块. | | | |