|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **研发部会议纪要** | | | |
| 会议时间 | 2019.06.13 | 会议地点 | 会议室 |
| 会议主持 | 陈荔萍 | 记录人 | 柯丽红 |
| 参会人员 | 研发部全体成员 | | |
| 会议主题 | 曾子楠<DOClever>技术分享、人员/工作安排、强调效率 | | |
| 会 议 内 容 | | | |
| 1. 曾子楠《DOClever》技术分享 2. 曾子楠PPT展示、介绍 3. 简介 4. 部署 5. 功能 6. 总结 7. 讨论: 8. 相比于swagger的有点： 更具操作性，更简单明了，不用每个项目都配置。 9. 关于版本及版本回退问题。 10. 需自己手动创建版本节点。 11. 可回滚（撤销修改）。   二、人员安排和任务情况   1. 人员安排 2. 何兴加入林晓伟组. 3. 任务安排 4. 分账功能   人员：胡帅 + 李学兴  进度：今天之内可以完成。（6月13日）   1. 健康商城   何兴提出：目前开发模式比较老，建议前端页面全部完成后对接口。  讨论：   * 1. 相比前端页面全部完成之后再对接口，阶段性地对接口比较好，例如按照模块或者按照流程。因为时间长了代码逻辑有可能忘记。   2. 由于健康商城进度很赶，前后周期才一个月左右，等前端页面全部完成后对接口，会导致工期延长。  1. 涂国栋   留言咨询刚刚完成。视频咨询部分尽快实现。  **提议：购买一台测试机，用于项目测试。**  **讨论：**陈荔萍：是否可以用模拟器？  结论： 模拟器的很多功能使用不了。例如： 视频功能等。建议买真机来测试项目。   1. 王心昊   项目：视频问诊。  任务：完善代码，更新到服务器（三个网段）。  时间：本周之内。（即6月16日之前）。   1. 方龙   数据中心：经过研究，还是websocket更好用一些。   1. 何兴   ① 项目：云PACS  进度：正在熟悉云PACS项目。  ② 项目：readXML  进度：正在整理接口。   1. 曾子楠   项目：健康商城  项目情况：12日晚上上线之后，13日发现扫二维码会跳转到测试库的问题。  **三、**强调效率   1. 提高单位时间产出率 2. 反省：虽然目前加班频繁，但加班是否真正有效率？ 3. 希望：工作时间认真工作， 玩的时间尽情地玩。 4. 尽可能在大家上班时间认真工作，和别人有更好的工作配合。 5. 关键词：**高效、斗志。** | | | |