|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **研发部会议纪要** | | | |
| 会议时间 | 2019.06.28 | 会议地点 | 会议室 |
| 会议主持 | 陈荔萍 | 记录人 | 柯丽红 |
| 参会人员 | 研发部全体成员 | | |
| 会议主题 | ①何兴《<键康商城>优化》技术分享、②胡帅/涂国栋做演示问题总结、③强调工作严谨性 | | |
| 会 议 内 容 | | | |
| 1. 何兴《<键康商城>优化》技术分享 2. 1. 何兴PPT展示、介绍   2. 讨论:   1. 何兴对健康商城源代码提出优化建议. 2. 陈荔萍提出: 3. **7月28日前,将<健康商城>代码调整好,并全部上线.作为何兴转正的考核.** 4. 代码调整中,数据库的表目前只加字段,不动表. 5. 既然目前项目已经延期, 那就将项目尽全力规范化做好. 6. 何兴提出: 7. 7月28日前完成代码调整,需要林晓伟和曾子楠的协助,需要了解代码的业务逻辑. 8. 在项目开始前, 希望开会讲所有接口传到前端的数据格式定好,后端可以设置静态数据给前端用以构建页面, 同时后端进行逻辑上的数据处理. 9. PPT任务安排(6.21安排提醒)   ① 方龙  主题： 影像云数据抓取。  ② 陈铭炼  主题： 健康商城  ③ 林晓伟  主题： 微信公众号  ④ 李学兴  主题： 待定。   1. 胡帅/涂国栋演示问题总结: 2. 胡帅 展示word, 并总结. 3. 陈荔萍总结: 4. 对于文档展示: 吸取别人ppt的优缺点, 如添加图文展示等, 让别人能明白,看得懂. 5. 对于周报: 对于解决问题的描述,尽量细化.而不是笼统概括. 6. 其他工作总结/强调工作严谨性 7. 纪律/着装要求. 8. 反思为什么项目测试到凌晨,第二天还会出现问题. 9. 关于开标当天,出现的问题的总结. 10. 在项目展示之前,做好充分测试.保证项目在对外展示的时候,不出差错. 11. 对细节处理考虑周全, 例如: 测试库和正式库链接是否修改正确等. 12. 我们的项目是拿到市场上竞争, 并且给用户使用的项目, 产品质量要过关. 13. 关于项目服务重启的问题: 14. 任何需要重启项目服务等对其他项目有影响的操作,都需要向陈荔萍汇报并征得同意. 15. 任务进度和安排 16. 何兴   项目: 健康商城  任务: 优化项目  备注: **作为转正考核依据.**   1. 健康莆田   人员: 林晓伟/傅小峰  任务: **陈铭炼:**原型图确认   1. 电子阅片器   人员: 涂国栋   1. 超声云/B超云等   人员: 林晨旭   1. 影像云   任务:   1. 下周(7月1日至7日)主要任务: 莆田项目 2. 打包浏览器: 柯丽红已完成 -- 虚拟机mongoDB部分有错误. 3. 附属医院项目:   病毒导致同一个sa用户不停登录.  陈荔萍提出:   1. 我们用sa账户登录是否会导致安全性降低.   答: 不会.   1. 是否有办法检测数据量,对数据量可能过大作出预警.   讨论: 将较早的数据移动到别的地方,并通过写语句进行关联查询.   1. 并发量大会影响用户体验的问题需要解决. 2. 城厢区医院项目相关问题:   A.医院要求:  1.周六8点过去开门  2.建立真实的账号  3.保证上传图片可以用  B. 快捷方式问题.  C.灵川:  1.医生要求: 要保证不用远程会诊也可以开处方.  2.高拍仪驱动最好在开机时能启动,避免因电脑卡慢,用户重复启动导致不断弹窗问题.  D.健康档案问题  1.社保卡信息无法查询.检验检查没有信息.  分析; 目前项目还没有正式上线,只是为了测试和展示使用,医院所提出的要求在项目上线时基本能够实现.   1. 关于18网段异常导致健康莆田无法使用的问题. 2. 关于荆州/上饶/宜春等地区项目   任务:   1. 完善项目/关注并发量和用户体验. 2. 相关项目人员及测试:朱晶钦 3. 领导指示: **粮草管够加把劲.** 4. 黄志绅   任务： 跟进云存储。   1. 王心昊   任务： 保证视频问诊演示成功，指导医生如何操作。     1. 其他任务 2. **周报**   **下周三（7月3日）之前**，**每个人提交一份周报模板，作为新周报模板的参考依据。**  （例如： 任务体现时间节点、遇到的问题、解决方案等。）   1. 报销   将经同意的加班滴滴车费、出公差来回油费等发票，于下周五（7月5日）之前交给陈荔萍统一报销。   1. 总结 2. 养成良好的工作习惯.对现在的工作负责,对自己负责.如果态度不情愿, 所做的事情肯定是不完美的. 3. 城厢区医院的项目,考验我们的应急能力和组织协调能力. 4. 任务要保证结果和质量.   **本期PPT演讲者：何兴；主题： 《<健康商城>优化》；照片（如下图）：**  **b09ec5c91ad74907d83f91ac5eb6b1e** | | | |