一．扶俊冰vue演讲：

为什么使用vue.

什么是组件。

前端是啥。

嗷嗷叫

Vue ，jq，数据库，后端语言需要会一门。

React.angular.

ppt回顾。

1. 现在前端的主流框架
2. 后端框架没有统一，很乱。谢梦凡做一个框架出来，或者定几个框架出来，统一框架。

代码规范性和注释需要跟上。谢梦凡出ppt写规范。

1. 日常事务
2. 考勤。

迟到早退问题需要注意。

只有我们只打早晚卡。 需要注意：

从现在起，按照规范，漏打卡，第四次开始，一次七十五， 迟到十块钱。如果有事情迟到漏打卡需要写申请

1. 周报问题

周报：记录自己的工作。注意认真写周报

1. 绩效：

中间工作质量评分。普遍分数会降低。加分项。日报加分项，包括ppt。 技术文档等加分项可以加分。

新的技术要写技术文档。一定要大家都知道有一个具体的文件，作为加分依据。

1. 熟悉
2. 工作汇报

林晨旭：

1. 云超声现在无法开始，DVD周四回来但是无法使用，昨晚刚下单，还没到货无法使用。需要再购买一条线，正在等待发货。周三可以搞定。
2. 陈铭炼主攻产品，
3. 医院相关产品流程由许国武负责。

许国武： ohif许国武正在研究。

荆州自助打印和影响抓取： 林晨旭： 主要看设备，如果不是用我们的pacs设备，那识别可能有压力。

如果可以让他们使用排版打印的就不会有压力，。

xxxx莆田的用起来体验不是很好

让莆田尝试用

方龙： 这周监控处于部署状态，等前端就可以用了。

恒丰：

上饶问题： 前端页面。

前端柯丽红 + 后端王心昊。（周六完成）

胡帅： 头像上传不能用的问题： （莆田项目）

上饶： 目前除了首页没什么问题。

莆田首页项目： 头像

机构列表： 设计图下午刚拿到。

对接不算这周做完。

心昊先做上饶项目的接口。

健康宝： 刚才已经更新了。

做完数据库设计。（铭炼）

写文档。

健康商城：

：这周管理后台把一些功能做完了

这周主要在做博爱的项目

看林炜今天是否能做好。

有些事情应该是工程部的工作。

陈铭炼： 手上有文档。

前端和后端改代码的代价。前端ajax公共的

健康报： 月底先更新到测试。国庆期间测试，国庆后正式更新。

下周健康宝有小的改动。

健康宝：后台，fh-admin: 小修改。何兴在负责。

关注的人越来越少。新闻发一波少一波。

健康宝有记录用户的访问轨迹嘛？统计用户点击了哪些功能。看哪个便民服务最受欢迎。

漳州的卫健委是置业做的。

谢梦凡： 目前手里没有其他事情，可以同期开始看影像云项目，看影像云项目怎么改造。

（目前要配合何兴）

涂国栋： 改数据库

学xing官网完了做接口。

官网都是静态页面。是否有人有动态的页面。（门户网站的后台）林晓伟： 找页面）吧公司后台做起来。