1. 调薪 -》 重新定岗定薪资。 10.20日 -> 陈铭炼

2. 迁移代码：本周要完成腾讯云迁移到华为云代码的工作。

今天已经通过备案审核。

事先工作准备好：初步定在周五、周六晚上 ->

健康宝：他们偷偷更新，必填的问题、? 他们缺修改就诊卡接口。

现在需要催一下修改的接口。

3. 方龙 + 胡帅 。 前置机版本、对象存储sdk.问题。 代码要更新需要修改。

至深

4. 横峰： 卡死的问题是因为病毒， 杀毒软件已经找到了。 -》 和工程部沟通（方龙）

5. 后台： 直接用域名，还是用ip。（直接ip请求接口很奇怪，还是用域名）

6. 方龙： 前置机识别ip改成域名方式。 方龙提出： 域名要配置多个端口。

7. 林晨旭： 有一两家医院，林晨旭云存储的数据需要改。（腾讯云sdk改成华为云， 打印出来的域名需要更换）

是否需要工程部更新？

晨da：

8

1. 上饶官网。

2. 书写页面， 先改晶钦目前这边测出来的问题（胡帅 -> ）荔萍本周11~12日需要去上饶，需要完成。

12号回来做整体迁移。（如果11号回来 ，暂定12号迁移）

3. 晶钦： 测试登报测试？？？？？？

4. 上饶驾驶舱（等荔萍回来确定展示页面， 俊冰找合适页面）

1. 健康宝： 需要跟方超对接一下功能 领导提出： 需要做跟用户连接的接口。以我们为主，做一个标准，怎么和他们数据进行打通，他们配合。（做到无缝衔接）（本周完成 ）

2. UI: 莆田项目网站调整页面。以莆田项目为模板，本月荆州和宜春两个项目页面。（换banner图即可【相应的地区标志图做banner】）-> 莆田项目晚上加班完成。

明天出一个荆州和宜春的图。

门户网站： -》学兴发素材给UI。

门户网站后台已经完成（林晓伟）

莆田官网： 小峰提出： 还差子平台的页面。

本月： 莆田官网： 准备替换，但是不替换。

华庭卫生院：会诊的问题： 总公司平台不好用，先换华亭卫生院

健康商城：

1. 正在做： 挂号陪诊10月份要上。 规划时间： 陈铭炼： 最晚本周设计出来，下周开发。

本周： 晓伟负责迁移，小峰负责莆田项目

下周： 开始健康商城。

国际医疗板块： 名医专区： 两个是一类的。

2. UI： 健康商城首页UI要出一个版本。（门户和官网设计完成后）（可以不受限于当前版本。可以重构这个页面。）

3. 关于对公司项目是否正常运行检测预警的系统： 是否可以检测公司的网站是否可以打开。（林晨旭提出的钉钉预警）

（主要问题是如何及时发现问题）讨论： 暴露接口给指定的项目。

接口软件可以ping接口。（但是不好搞，建议写一个自己的小项目（方龙提出））

荔萍提出： 找ping网页， ping接口， ping端口。

猪来啦！猪来git

第三季度PPT屏蔽。

投票 改成打分

Git 项目中的ppt拉下来

绩效： 及时提交！

Degxia 等下

绩效： 需要重新定标准：需要量化标准： 工作内容描述，需要量化。（尽量不要用主观的感受去评分，需要做成数字型的量化标准）（-> 陈铭炼）

铭炼工作： 健康商城，健康宝。董事长的啥？ 绩效。（将及时提交周报列入绩效考核）