扶俊冰 svn 和 git .

1. svn.

2. git

3. 相同点

4. 不同点

5. 资料

三个相同点

六个不同点

工作流程不同

Svn比手速么。喔嚯嚯嚯

Git 代码冲突哇啦啦啦

中央服务器

Svn中央服务器

Git 没有中央服务器 （有本地仓库）；

分支问题：

Svn 所有人的分支都会同步。

Git 分支不会影响其他开发人员

文件存储方式：

网络依赖

Svn 必须联网

Git 可以不用联网。

操作文档

// 电脑展示—> emm。

*\*\*\* git 操作 复习分支部分。*

、、、、、、、

1. 周报 按照群里格式做有更好的建议提出来

周报条理性，、规范性

本周开始按照新的周报格式。脱离钉钉。

柯丽红整理

2. 软著：

三个人写操作说明和操作手册。

3. 协助合作商做的软著。

（整理；；方龙 + 晨旭 + 胡帅）

周六上午交起。

4. 晶钦写的文档： 差胡帅两份。

5. 荔萍：向大家发项目开发合同

文档这块必须补上。因为公司发展必须要求。

6. 晶钦：荔萍新发群里的文件-🡪 找模板整理准备。

产品说明内容：（第一点）一起整理。

7. 方龙: 同步视图、回写接口： 整理成文档：pdf。先做成word生成pdf。

小问题处理。

接口名称问题讨论。（方龙和胡帅之间调整）

8.

项目进展情况：

1. 晨旭写文档。--🡪

给的模板不能套进去。

荔萍： 建议按照专家意见改。

（认证用）

2. 晓伟： 医生端： 主要做聊天。

聊天做的差不多。聊天记录比较麻烦。

孜然的护士端已经走完了。

孜然医生端基本功能走了一遍。

3. 铭炼： 健康莆田： 基本原型弄好了，准备讨论。—>—链接.

健康档案：个人信息去掉。直接健康信息。

侧面栏信息去掉。？？ --》侧边栏为了查看家人用？

家人绑定的时候授权？-

开关限制别人是否可见？

Lp：是否有约定时间点？？

Ml：等会就发

Lp：健康档案改一下再发。

Ml:

Lp：上次去的时候是否有顶时间点？

Ml: 承诺这一两周给，他们没定时间。

》》晓伟：现在又要求可以看家人。

墨刀一个月19块最低配。协同一个。

4. 健康档案访问不了，其他的可以。（18网段问题的时候）

5. 健康商城：小峰：

工作量还有： 咨询做完了还有推荐，下单，

Ml: 建议

6. 我的任务。

7. 王心昊：学兴  
双向转诊： 还没做好。

他们技术人员还没有回应，界面上参照龙岩的按钮放着就行了

预约：？？？还有一点没做。

8。 方龙。置身：

置身： 视频会诊， kms媒体播放器，打新项目有进展。在原来基础上（我们原来做的是别人废弃的。 人家又重构了一个新的项目。如果搭成功了，基本上除了白板都可以实现。不用下载客户端。 客户端自己做代码逻辑，）

Lp： 并发量问题：

Kms: 能撑得住多少并发：是否有了解？在此基础上能优化多少？是否有别人有测试过并发量？找一下数据。

影响抓取： 黄志绅：正在学。

这周怡康（晨旭 上的云pacs，这周正式上线。）、高安。博爱（刚测试，基本没问题。）lp： 不同医院代码量是否一样》答： 一样。

数据只能一个一个排队取。

为什么博爱为什么是我们主动接收。。？

配置里都支持。我们主动和被动接收都支持。

关注哪家数据最大。项目部署在买的服务器。

（莆田项目用现在的前端。现在很多接口都没有）；在原来项目上做一个精简版的。只要满足医生能写，这边能看。

胡帅： 这周：做莆田项目？？？？？什么？？？

回写还没开始测。（）（）（？？什么事回写？）

**工程部项目上线没有与我们沟通？？？与工程部沟通断档严重。**

**黄志绅和方龙**转云存储抓取。一个不漏，不能缺胳膊少腿，不能延迟太久。（下周开始）。

自己软件保证好不掉链子。

6. 晶钦： 健康商城： bug和孜然有沟通。

文档书写（）

重点：影像云的测试。。（因为两个月需要搞定影像云， ： 压力测试、并发测试。）

上饶：单独胡帅的影像云这块。 和手机app。 在互联网上写报告。移动端可能会涉及到。

Lp: 需要铭炼帮忙梳理流程。

最主要是抢单指派：流程。  
发视频给铭炼看。

晶钦：同意书： 数据问题：

签约协议： 问题很多：

文字功能性的东西都要梳理。

7. 何兴、扶俊冰： 多找找和药店相关的开源的： 药店管理系统。🡪

8. 铭炼： 视频问诊ppt. 暂停

9. 学兴和王心昊： 转诊后台代码先不动。预约排班做好。项目先收尾。其他先暂停。

10. 心好收尾完了尽快加入胡帅。

11. 军兵归小峰组。

12. 健康莆田： --》给柯丽红。

13. 扶俊冰是否可以先做完页面，后期给小红改。

14. 如果需要改需求尽量在微信上说，不是在口头讲。

评选：Ppt：

下周评选。

再发一次群里。

每个人自己下载看一下，开会的每个人现场投票。

第二季度最优的评选出来。

想300-500之间

Ppt 边界检测。

学兴配合

》》》公司打算重新采购服务器。将公司类似禅道、git 等都部署上去。

Worktell。

标签化管理更方便

、？**？扶俊冰下周ppt。**关于worktell。

需求也可以用worktell.

方龙： 影像云业务数据抓取ppt。 下周两份ppt。

下周讲两份ppt.

11. 学兴： ppt ： 前端技术之类的。

12. 会声会影ppt .(自己想主题)——————柯丽红

13. 王心昊： 下一期ppt. （主题未定）；