反思总结：

1. 会前手机找不到、

2. 和荔萍沟通不够导致工作没做好

3.

自助打印。林晨旭自助打印ppt.。

林晨旭： 下周ppt 。 自助打印。

顺序；

1. 黄志绅

2. 方龙

3. 林晨旭 => 组长

-> 荔萍提出莆田是否有：入库实时钉钉推送。

莆田没有用。新的打印机比较少，但是只有新的打印机才支持这个功能。

Wpf -> 是什么。

Dicom知识

4. 王心昊

缺少精益求精;

5. 涂国栋

团队协作问题，团队沟通太少。

6. 胡帅

????? 问诊和高清门诊有啥区别！。我怎么还是不明白。

7. 曾子楠

8. 何兴

9. 林晓伟

>>> 关于ppt 的copy 问题

Goeasy 底层也是用websocket。

Websocket 对于我们来说本来是做一个消息推送的工具，代码入侵太严重。

打算自己封装类似goeasy 的功能

柯丽红

向扶俊冰学习做健康商城。

李学兴：

傅小峰

朱晶钦

测试规范性！

**陈铭炼**

蓝湖！方便交互，原型图和页面设计交互。

是否有优惠券的版本：

将优惠券作为必须完成的功能，优先级最高。

健康莆田：

实际上细节还没有做，正在做健康莆田。

目前预估三周左右。

：新的页面用新的，旧的页面用旧的！

Vue和原来的，需要把登录的页面调试一遍，

荔萍： 假设所有页面重构需要多久？

需要探讨

十六个字。

2. 关于周报

1》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

任务描述 结束时间 –》 新增

1. 重点： 下半年计划：

关于ppt 制作

表扬了果冻和我ε=(´ο｀\*)))唉啦啦啦

2. 总结不能太笼统

3. 研发行业技术更新迭代很厉害。总结是写给自己看的。自己认真回顾。才能提升自己，才能有清晰认识。

4. 希望年终总结做得更好，互相之间的ppt 不能借鉴！

二、自我提升

1. 缺少方向或者时间体系。

2. 俊冰：简历这几周的能力，前端方面： 希望俊冰带动前端小组学习。蛮往小程序方向学习。

3. 后端：何兴做的框架调整，后端框架调整起来会打洞干戈。下半年好好屡屡。

4. 程序.net 需要招人，能不能收到看天意。

5. 周报是一周总结，写的好周报才对一周有清晰的认识

6. 绩效：

目前绩效填写工作量，但是需要加强工作质量，

**陈铭炼： + 大家一起： 工作效率、工作质量和规划的自我提升。**

自我提升占比多少。对自己技能的长进，。督促大家好好地规划自己的技能和学习方向。提升工作效率。

都需要思考， 要提高做事的效率。

7. 事情都要趁年轻做，世界上没有后悔药。

三、分组问题：

**陈铭炼帮忙一起想分组的问题，需要重组。**

**产品整体把握和规划，能力上没问题**

**作为陈铭炼： 整体规划是研发人员普遍欠缺的能力。铭炼具有很好的规划能力。**

**对于产品经理提出的意见有异议跟荔萍提**

**四、公司组织架构改变按中心的方式： 下设两个部门。**

规划和测试部 研发支持部？

思考作为研发人员的只能是什么、

对产品规划和测试想规定部门职责，产品技术和项目管理，根据公司规划产品开发、中长期发展规划、现有产品的上线后跟踪反馈，**文档模块收集整理保管、新产品培训**

研发过程产生的数据库说明等由研发人员制作，

讲一下有这样的事情

：大家思考===研发中心：到底应该有几个部门。

对于未来的规划。对于创造价值的部门，下属的岗位需要怎么规划。

可以私信荔萍

五、部门内的沟通

工程部的沟通交流存在断层、

**部门间的沟通、存在断层、 --- 项目启动通知之类的。已经和领导说了**

**2. 部门内部的沟通存在问题：**项目进展沟通，需要及时和荔萍沟通。（需要跟丽萍汇报什么人跟自己沟通的）

**主动汇报，别的部门叫我们做事情，要和荔萍沟通。**

**别的部门找自己做非荔萍安排的任务，要先汇报！**

涉及需要占用很大的时间，作为部门规定：需要通知荔萍同意

工作汇报：

1. 林晨旭：

Wendang 已经提交上去。但是对于他们自动添加的功能，

需要修改代码实现。改原先的minipacs

2上云的项目都需要全院的自助打印。

超声采集卡购买之后==？没有超声机？

3. 超声胃镜、心电病理方面

胡帅

莆田影像云已经完成：”

过期时间：已经改成24小时。前几天审核数据，测试抢单审核修订都可以

前两天添加了三条数据还没测，

没有诊断报告数据，没法测试。

。。、、、=🡪 黄志绅是否可以模拟测试数据？

胡帅： 没有办法，只能用他们的数据

2. 这两天做的报告生成图片可以生成。

胡帅的沟通能力问题：

方龙：

试数据同步：影响抓取的。

博爱的解决了

人民的最近会断。网速上传慢，晚上会关机，网速慢，能否在开机的时间内，是否可以上传完？？

--》 网速限制，上传不完

现在效率是：四个小时上传十万个文件。

但是出现有段时间没有工作。需要查一下什么原因。

本身机子内存也不太够。

这是两家新医院

现在附属大医院的影像上传：最后只能依附挪线程。

主要测的三甲医院的能力如何

》》！！市医院需要测试！！！（专门的服务器专测莆田）

林晓伟：

上一周主要把医生咨询和订单模块完成

下周做下一阶段体检、

黄志绅： 抓取这块。争取尽快

何兴:俊冰： 十个页面了

下周健康莆田的个人中心指向。

扶俊冰：还剩两周时间：

希望跟原来的版本能够对接。（如果不能成功，需要和小峰和晓伟沟通）

：晓伟提出他们很看重的功能：何兴需要做：预防接种、公众号之间的跳转。。。。

主要是用户需要关联用户的对接

他们不肯提供公众号：

《尽量保留文字信息， 微信推送给陈铭炼，陈铭炼去联系》

陈铭炼定期和（志颖）联系汇报进度。

**下周一跟商务部沟通让一个人跟铭炼一起去？啥？**

铭炼：希望等有东西的时候再去有底气。

健康莆田如果没有涉及支付，可以用慧民的公众号。

健康莆田、健康宝放的位置。？、？？、、？？、

陈铭炼： 争取以文字方式留下沟通记录

健康宝以后会带来很大的流量。相当于要整合，所以健康宝以后会是一个很大的流量入口，公司的重要战略项目，

可以带来很多关注量、

对我们公司来说是一个很大的项目，要用心做好。

健康宝在将来上：页面上打广告为其他产品引流

涂国栋：

摄像头不是高清的扫描不出来

需要ui设计。

下周没什么问题

Ui在做健康宝的图标。

李学兴、

健康商城：移动端重构后还要开发pc端。

门户展示页面。

Seo优化：“”？

健康商城想要引流优化。

实现pc端下单》下半年工作计划。

朱晶钦：

》》复盘： 确认清单。

关于补录：的问题

晓伟： 健康商城时间进度加快，

陈铭炼：

上饶项目：移动端暂时还没有。

目前需要改动是胡帅和方龙

方龙：：：：： 查常用的数据库。

胡帅的图片需要上传到云存储，方龙下载到本地临时文件传给他们（，然后方龙这里设置定期删除文件的功能）；

宜春搞安仁德 上线：一两周，， 林晨旭：本地原始影像是否有设置定期删除。

磁盘空间满了项目运行不起来的情况

上饶项目： 平台建设资源没到位，硬件有问题，东西不然我们放进去，宽带没到位，pacs接口没对接改造

软件运行的必备条件卡着是对方的原因，

项目是医疗投资集团在主导。

我们做好分内的事儿，剩下对方配合程度。

按照之前的要求，就只要增加回写报告图片，其他的