一、周五晨旭自助打印ppt演示

柯丽红、李学兴ppt准备

工作情况：

林晨旭：

Pacs。胶片 文档正在写

安装已经过了。需要检测。

2。 超声还没回来。

方龙： 同步功能改成自己写代码来，原本是用阿里云的软件。自己实现业务。

2. 市医院影像上传，测试没有问题。 只能一个一个上传。批量模拟测试。

连接不能跑太多，否则端口占用，会导致断开。

解决方法:端口多开. （一家医院对应一个端口来开）

林晨旭提：没有必要。一个设备设定的只能对应一个端口。

Decom库的源码没有改。

最多建议五六个端口。

如果端口太多的话，服务可能会断了。可能需要运维人员重启服务。

3. 仙游数据：数据库今天断了一下，刚恢复刚装。

4. 人工智能： 他们页面没给。

黄志绅：莆田项目入库， 胡帅： 日志加完就可以测试了。

黄志绅： 阿里那套工具自己写。卡普卡？什么？数据会缺失。

自己写的工作量：、、没回答

消费者和生产者先写。

进度评估： 这几天可以完成。-》 荔萍提：拖到下周去，人工这块儿先做。

胡帅： 1. 根据他的id生成链接，我们测试一下，报告查询。有加了医院id参数。

数据都是之前的数据，

荔萍： 实时数据抓取跟上。

1. 莆田项目加入日志就可以部署测试了。

荔萍： 走18网段。需要两个以上医生账号。8.5继续做莆田项目

2. 上饶项目：今天已经部署完给晶钦测试。

Websocket已经分离。

固定ip问题： 方龙要改接口。 （http路径， 胡帅返回接口，方龙直接取）

今天有没有试过高【拍上传？

今天在册。

3. 浪潮的数据库一直创建不成功。购买不成功。

提交工单。

4. 晶钦提出：签约医生、签约医院的合同内容：

荔萍： 他们提供签约的协议。

②两家医院同时签约申请。（现在是覆盖掉） 发起的问题。

胡帅咨询胡龙腾， 问他们怎么签约，前后脚签约的流程。

5. 涂国栋：

电子阅片器： 做完了，等ui给界面

Ui问题。

②研究蝴蝶医生什么的？

③掌上医院改模板接口等（往后延期）

6. 晓伟：

健康商城： 上周和今天在做体检。今天刚把团体体检做完。

团体体检： 取黄梅第三个方案。（企业负责人自己录，一次性把体检人信息批量导入然后发起人设置谁可以体检）

测试： 大致没有问题。中间流程有漏掉，a机图片没有用，都放到腾讯云上，

A机可以重装了。**还原系统操作！**

**A机**直接部署测试。（团体没有支付）

支付：钱支付到联众的影像云账户上。菜单不用发公众号，发链接进行测试。

相当于配置是用全球影像云的。

晶钦： 测试要把之前上线过的要测试。

铭炼：预定8.8号测试。

晓伟： 联系患者批量新增，服务列表需要修改。

这周四测试

全球影像云：微信公众号支付功能的开通。（胡帅去做）

何总还有公众号：

陈铭炼：优惠券的功能流程还没设计出来

7. 健康莆田：

上周已经可以把目前他们要的都做出来了。目前方案很简陋，

预约挂号需要重新开发。不清楚数据能否兼容。

健康档案密码，实名认证重新实名。

何兴： 实名认证是用同一个库。用户表没有变。

两个公众号问题。

实名认证数据迁移问题。

如果到时候能部署，再评估需不需要再开发，如果不行就需要再开发。

这两天赶紧确认下。

现在部署到正式的 公众号，部署上去估计会打电话给卫健委问。

》》 陈铭炼： 关于部署健康报的测试环境。

部署在a机。

对接惠民保的：惠民保的人都不说话。

健康档案很多

8. ohif浏览器

9.李学兴： 公司门户网站设计。通过pc端检索。明天确认何种方式。蓝色的那个实现出来。

、、 人员分组：

微信组： 前端组。

胡帅和方龙可能要合并。

下次开会的时候确定分组。

// 绩效：

部门员工人力成本支持。试用期的员工有绩效考核。

每个人的分值和工资有关系。

绩效分配：

之前是按照表格写工作内容。考核面太窄。像周报一样每个人提交绩效考评表，（一个人推荐一个绩效考评表）如何考评更合理 （**下周一收集齐）**

**荔萍提出： 禅道bug**，和ppt分享作为考评。（还有其他活动事项）

考评内容反推工作内容怎样开展更有效。

、、培训

Ppt分享只是点到为止。

下半年希望大家更深入往培训走。

1. 产品培训，2. 测试培训， 3. 组内技能培训

提出大家忽略的事情，

组内培训：前端组开始：小峰和俊冰

四个人拉群讨论，组内技能提升培训。

在哪方面有所缺失。

拟定计划： 想要学的 、有能力开展的。

经验丰富的界面上感官配色。等（俊冰）。

// 荔萍工作感悟：

1. 高安仁德：要当成样板展示影像云

2. 老太太将老伴拍片发给远在北京的儿子给北京的医生看并写报告的故事

对于用户来说：一个bug很有可能会影响用户的体验。

王心昊：问卷调查写完。