影像是一个Dicom格式的文件。

每个序列有很多张图片文件。

1. > 对比的时候，要比较好在哪儿，不好在哪儿， 而不是简单形容词概括。

火烈鸟> 是一个开源软件，可以自己部署对象存储。

最早亚马逊有个s3的协议。

因此现在比较统一。

阿里云文件自动解压。

电信云次在哪里，是额外自动实现的功能没有。

腾讯云有图片处理。

》扶俊冰了解腾讯云的什么？？？？？？？？？？？？？？？》》》

默认并发一千多。

扶俊冰 禅道和worktile 对比

Ppt 获奖 。 林晨旭

部门管理：

1. 部门ab岗需要有。

2. 陈铭炼ab岗。 担任副手。

3.

上周用了新版表格。

》》 1. 现在有个开始时间，和计划结束时间， 但是需要添加要求完成时间。

》》 2. 内部管理、日常事务、其他事务。本周目前按照上周各式写。

周报由陈铭炼负责整理。

项目名称定义的不一样。

文档： 软著。双软认证。

林晨旭：pacs。

其他文档： 由晶钦整理。可分配他人写。

公司重新买个服务器搭：

整理收集服务器具体需要收集那些嘻嘻：

禅道、doc接口、代码git。 ---- 柯丽红负责。

陈铭炼的东西

Oa系统

公司内部材料、

设计软著的材料。（）

部门自己会用到的。

常用前端的知识库之类的。类似于时间转换、等等之类的知识库，需要文档。

保存在自己的库里。

《了解其他项目需要的环境》

需要的配置信息。

几

工程部。》》几个虚拟机。

Oa环境搭建。

加起来的配置。

\*\*\*\* 申请测试公众号

申请惠民公司公众号：作为公司公众号----拟： 惠民科技。

用荔萍手机号。

》》

任务进度：

晨旭： 云超声、云内镜：

医院需求不明确，改动： 应该比较快。 》》 与工程部确认。

博爱： lis 要打印功能。

大概一个模板要做多久？ -- 》因为纸张格式不一定，所以不知道要做多久，应该是比较快，因此x>>的?打印机可能很要很多种。

xinhaoL

高清视频已经收尾了

胡帅的代码已经准备入手了。

明天加班。

学兴： 影像云需要改的负责。

胡帅： 莆田项目列表出来了，现在在做抢单。

现在都是在18网段抓测试数据。

估计是八月中旬。但是需要测试，尽快完成。

问题可以和胡龙腾沟通。由他生成测试数据

方龙： 继续现在项目， 等上饶项目上线，需要盯着。

怡康

莆田项目民营数据和以后将来的数据库的数据将来需要合并。

问方龙，表融合在一起做成一个新的表。

帅：莆田项目是否有图文报告？

答：有，晨旭在做。

图图文报告。（方龙胡帅讨论）

荔萍担心表很乱：

》》》胡帅：公众号开发一个先生成我们的二维码，让患者可以通过姓名加手机号可以查记录。

方龙： 考虑pacs的前几个月的数据一口气上传云端（莆田所有医院）

可行方案： **我们寄一个磁盘过去。**

方龙提出一个一个抓，（）

可能要用到云函数。上传文件直接解析入库之类的。） 方龙说的

丽萍说先把自己的工作做出来

晨旭： 荔萍提出：自助打印这块云端的数据要记录下来。

需要方龙配合同步上传。

把自助打印的库上传。

**分布在各个地方的数据都要汇总到我们自己平台**。

考虑如何去做：

新任务：扶俊冰： 大数据展示： 好看的界面。结合公司自己的业务。先设计页面。大屏展示哪些数据。

驾驶舱ppt？

健康商城

下周上医生咨询和推荐。关注。

医生咨询做的比较久。

预计下周四更新

**》》！6.14 复盘铭炼和晶钦确认清单。 ---- 会议展示。（主动提出）**

**预计下周三开个小会。再确认。**

**健康商城：领导很关心时间点。领导希望**

**按照原先的步伐，不希望延期。**

**八月底昨晚不能再延期了如果有问题加班昨晚。不能延期。**

**8.10是体检的模块。**

**单单这个可以更新。**

云his 项目： sql 有点bug.

Pb工程师（苏总）

做项目需要有整体意识。一定要考虑支撑很多用户的情况。

能够容纳很多数据的情况。

何兴：

等健康商城都做完了，再整体架构调整。

健康莆田：

功能简单，但是甲方有点难搞。硬着头皮做。苏总的想法我们拿着确认单跟他们确认。

卫健委的办公室很多厂商找他们， 我们需要有主动性。

接口： 何兴尝试做。

健康莆田：就几个表，很多数据是别人家的。（晓伟说的）”

界面交给扶俊冰： 两周工作日。时间。卫健委同意之后起算。

健康宝。

荔萍对陈铭炼说：我们人过去表达诚意。

柯丽红加入开发。

药店：下周确认之后再启动

扶俊冰：配色和常用组件先打

果冻：电子阅片器： 期限两周。

陈铭炼提出： 上饶项目：是否是全力要做： 医院pacs设备很垃圾。需要等他们硬件到位了，我们才进场。商务部说：8.20号要完成包括测试。

加一个分派医生：cpu监控

提前预防。

晶钦： 一定要测试好。我们是一个测试的产品：

方龙提出：巴拉巴拉直接先部署好电信云什么

**这个事情要早点催**

新增功能:书写本院报告：院内有个pacs 有可能出现两个人写的。

增加院内指定。相当于报告锁定。（新增功能）

只卖软件。~

大家辛苦了。任务很重