|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **研发部会议纪要** | | | |
| 会议时间 | 2019.07.12 | 会议地点 | 会议室 |
| 会议主持 | 陈荔萍 | 记录人 | 柯丽红 |
| 参会人员 | 研发部全体成员 | | |
| 会议主题 | ① 扶俊冰《禅道&worktile对比》技术分享、② 方龙《智康云存储抓取系统》技术分享、③ 任务进度、④ 任务安排 | | |
| 会 议 内 容 | | | |
| 1. PPT技术分享 2. 方龙《智康云存储抓取系统》PPT展示、介绍 3. PPT展示。 4. 讨论：   a. 陈荔萍补充解释： 医院拍片生成的是Dicom格式的文件。  b. 陈荔萍提出： 在PPT展示时，在进行对比的时候，尽量不用简单的“好”、“较好”、“较差”等笼统概括，而应当针对其具体的优劣进行详细分析。   1. 扶俊冰《禅道&worktile对比》PPT介绍   1. PPT展示  2. 讨论：  a. 关于提bug功能的讨论。   1. 优秀PPT评选   1. 林晨旭的《边缘检测》获得“最秀PPT作品奖”。   1. 部门管理安排 2. AB岗设置   1. B岗人员： 陈铭炼  （二）周报  ① 周报需要增加：最后期限（deadline）.  ② 周报整理工作：由**陈铭炼**负责。  详情： 组长将周报发送到微信群后，由陈铭炼收集整理。  ③ 周报项目名称统一的问题。  （三）关于**采购新服务器**搭建公司内部项目  1. 任务：收集新服务器配置需求。  人员： 柯丽红  描述： 新服务器用于：  ① 禅道、doc接口、git仓库（代码管理、公司内部资料、设计相关&软著相关的材料）、  ② oa系统、  ③ 公司内部框架、知识库等。  ④ 工程部的虚拟机  ⑤ 公司项目测试环境  2. **申请测试公众号**  人员： 柯丽红  要求： 申请慧民公司公众号，用陈荔萍手机号申请，拟用名称：慧民科技。     1. 任务进度 2. 云超声、云内镜   1. 人员：林晨旭  进度： 目前医院需求不明确， 需要与工程部确认。   1. 博爱医院LIS系统   1. 描述： 医院要求要添加打印功能。  人员： 林晨旭  进度： 因为打印纸张格式不一定，因此不知道要做多久，但是应该比较快。   1. 高清视频问诊   人员： 王心昊、李学兴  进度： 已经收尾  说明： 王心昊正在入手胡帅手里的项目。   1. 影像云   1. 人员： 李学兴  任务： 负责需要修改的地方。   1. 莆田影像签约平台   1. 人员： 胡帅  进度： 抢单列表已经出来了，目前在做抢单操作部分。  时间： 预计八月中旬之前完成。（由于还需要测试，希望尽快完成）。   1. 方龙   1. 任务： 博爱医院项目  进度： 正在处理试运行阶段出现的问题。  2. 任务： 上饶项目  进度： 正在跟进该项目。  3. 任务： 莆田项目  讨论： ① 陈荔萍提出： 莆田项目数据库的数据合并问题。  ② 公众号：先开发一个生成我们二维码可让我患者通过姓名、手机号查记录的功能。  ③ 考虑PACS需要将前几个月数据一下子上传的问题。  **④ 可行方案选择： 邮寄磁盘。**   1. 自助打印   1. 人员： 林晨旭  任务： 云端数据需要记录下来。  描述： 需要方龙配合同步上传。  讨论： 陈荔萍提出： 需要考虑把分布在各个地区的独立的数据汇总到我们自己的平台。   1. 大数据展示   1. 人员： 扶俊冰  描述： 综合公司业务，先设计页面。   1. 健康商城   1. 进度： 下周上线《健康商城》V2.1  时间： 预计下周四（7月18日）更新。  2. 讨论： ① 陈荔萍提出： 健康商城项目领导很关心时间点的问题，希望大家按照原定计划准时完成，不再延期。  ②8月10日体检模块是否可以及时更新。（答：可以）   1. **健康商城V2.0复盘确认清单**   1. 任务： 会议展示。  人员： 陈铭炼、朱晶钦   1. 健康莆田   1. 人员： 扶俊冰、柯丽红  说明： ① 虽然功能简单，但是依然需要按照甲方要求做。  ② 关于是否拿需求确认单跟甲方讨论的问题。  ③ 我们需要有主动性，主动找甲方沟通。（人员：陈铭炼）  时间： 卫健委同意之后的两周工作日内完成。   1. 药店项目   1. 任务： 下周确认之后再启动项目。   1. 电子阅片器   1. 人员： 涂国栋。  时间： 两个星期。（7月26日）之前。   1. 其他   a. **上饶项目**  1. 陈铭炼提出：是否需要全力去做？因为医院的设备较差，需要等医院硬件到位了，我们才能进场，但是，商务部提出，8月20日之前要完成包括测试在内的任务。  2. 方龙提出： 关于部署电信云的问题。  3. **陈荔萍提出：需要早点催办。**  b. 关于新增书写本院报告的功能。  1. 描述： 院内报告书写有可能出现两个人同时书写的情况，增加院内指定等功能，相当于锁定报告。   1. 总结   最近任务很重，大家辛苦了！  六、**本期PPT演讲者**  **① 方龙：主题：《智康云存储抓取系统》技术分享；照片（如下图）：**C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\189de26654adc96a0861bf9c23f890a.jpg  **②扶俊冰：主题：《禅道&worktile对比》技术分享；照片（如下图）：**  **C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\f75030262ca3b5526ae982041fb61cd.jpg** | | | |