|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **研发部会议纪要** | | | |
| 会议时间 | 2019.07.19 | 会议地点 | 会议室 |
| 会议主持 | 陈荔萍 | 记录人 | 柯丽红 |
| 参会人员 | 研发部全体成员 | | |
| 会议主题 | ① 林晨旭《自助打印》PPT分享；② 优秀PPT颁奖；③ 年中总结；  ④ 项目进度及工作安排 | | |
| 会 议 内 容 | | | |
| 1. PPT技术分享&周报 2. 林晨旭《自助打印》PPT介绍 3. 优秀PPT颁奖   1. 获奖者：林晨旭  2. 颁奖者：陈荔萍  3. 颁奖项目： 奖状 + 奖品   1. 下周PPT安排   1.人员：林晨旭  主题：《自助打印》  时间：7 月26 日   1. 周报安排   1. 使用新的周报格式。   1. 年中总结 2. 个人、组长年中总结汇报（PPT展示）   1. 黄志绅  2. 方龙  3. 林晨旭  陈荔萍提出：  ①问： 莆田项目是否有实时钉钉推送？  答： 莆田暂时没有，因为只有新的打印机才支持实时推送，但是莆田新的打印机比较少。  4. 王心昊  5. 涂国栋  6. 胡帅  7. 曾子楠  8. 何兴  9. 林晓伟  讨论：关于goeasy 和websocket 的讨论。（代码入侵问题）。  打算自己封装类似于goeasy的功能。  10.柯丽红  陈荔萍提出：向扶俊冰学习用vue做健康宝。  11. 李学兴  12. 傅小峰  13. 朱晶钦  提出： 关于代码规范性的问题。  14. 陈铭炼  提出： 蓝湖的优势。   1. 陈荔萍关于年中总结点评   1. 总结不能太笼统，需要细化细节。  2. 总结更重要是写给自己看，认真回顾、反思，对自己有清晰的认识，才能提升自己。  3. 希望年终总结写的更好。  4. **制作PPT 不能互相参考。**   1. 自我提升   （一）方向和时间体系  （二）个人提升  1. 扶俊冰：带动前端小组，学习vue等相关知识， 兼顾小程序方面的学习。  2. 后端： 何兴做框架调整。  3. 林晨旭： .net 需要再招收新人。  （三）周报： 周报是一周的总结，写好周报才能对一周有清晰的认识。  （四）绩效讨论：  1. 增加工作质量部分。  2. 增加自我提升部分。  3. 目的： 提高工作效率，提升个人水平。   1. 公司及部门事务   （一）陈铭炼协助负责部门分组问题。  （二）讨论  1. 目的： 提高工作效率，提升个人水平。  2. 整体规划能力是研发人员普遍欠缺的能力。  3. 对于陈铭炼提出的意见如果有疑议可以直接向陈荔萍提出。  （三）公司组织架构改变的讨论  1. 思考作为研发人员的职能是什么。  2. 思考研发中心究竟应该设置几个部门。  3. 思考对于创造价值的部门，下属的岗位规划。  （四）部门内沟通问题  **1. 与工程部的沟通存在断层。**（例如关于项目启动、项目进展问题，缺少必要沟通，已经和领导反馈）  2. **部门内沟通**存在问题  ① 部门内项目进展情况需要及时向陈荔萍汇报和沟通。  ② **其他部门需要本部门人员协助，需要占用较多的工作时间时，需要先向陈荔萍汇报，经批准后方可进行。**   1. 任务进度 & 工作安排 2. 健康宝   1. 人员：扶俊冰、何兴、陈铭炼、柯丽红  进度：① 陈铭炼原型图还需要做细节方面。  ② 扶俊冰预计要需要两周。（已进行一周，一共需要三周）  讨论： ① 新的页面用新的，旧的页面用原来的版本。  ② 正在研究新旧版本是否可以对接成功。  ③ 如果调试不成功，所有页面重构的时间需要探讨。  ④ 林晓伟提出： 客户很看重预防接种功能。且希望实现公众号之间的跳转。但是不肯提供公众号详细信息。  ⑤ 如果没有涉及支付功能，可以先使用慧民公众号。  任务安排：  ① 今后的沟通尽量保留文字信息。  ② 由陈铭炼联系相关人员，且定期汇报进度。  ③ 健康宝今后会是一个很大的流量入口，对公司来说是一个大项目，因此，希望用心做好。   1. 林晨旭   1. 项目：PACS  描述：文档已经提交，对于提交后自动添加的功能，需要修改代码实现。  2. 超声胃镜、心电病理方面相关。   1. 胡帅   1. 莆田影像云  进度： 已经完成。  描述： ① 过期时间已经修改成24小时。  ② 审核、抢单测试都没有问题。  ③ 没有诊断报告数据，没有办法测试。  讨论： 是否可以由黄志绅生成模拟的测试数据？（答： 不可以。）     1. 方龙   1. 项目： 影像抓取  描述： ① 博爱医院的问题已解决。  ② 关于网速限制且晚上会关机的情况讨论。  ③ 会出现有部分时间没有工作的情况，考虑是否由于内存不够。  讨论： 是否可以在开机时间内上传完毕？  **任务安排：**  ① 主要测试三甲医院的能力如何。  ② 市医院需测试。   1. 林晓伟   1. 项目： 健康商城  进度： 完成医生咨询和订单模块。  任务计划： 下周（7月28日前）完成<体检>模块。   1. 黄志绅   1. 任务： 争取尽快上手影像抓取模块。   1. 涂国栋   1. 项目： 电子阅片器  描述： 需要解决摄像头非高清，会扫描不出二维码的问题。   1. 朱晶钦、陈铭炼   1. 任务： 复盘确认清单   1. 其他   1. 关于云存储图片传输的讨论。（涉及本地原始影像是否设置定时删除等）  2. 关于上饶项目平台建设资源没到位、PACS接口没对接等问题的讨论。 | | | |