|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **研发部会议纪要** | | | |
| 会议时间 | 2019.08.02 | 会议地点 | 会议室 |
| 会议主持 | 陈荔萍 | 记录人 | 柯丽红 |
| 参会人员 | 研发部全体成员 | | |
| 会议主题 | ① 林晨旭《自助打印》PPT分享；② | | |
| 会 议 内 容 | | | |
| 1. PPT技术分享&周报 2. 林晨旭《自助打印》PPT介绍   1. 讨论：  ① 此前出现影像匹配错误的讨论。   1. 朱晶钦《6、7月bug分析》PPT   1. 讨论  ① 如果自己的代码修改会影响到其他人员，希望提前告知。  ② 不因为赶时间而忽略安全性校验。  ③ 考虑周全。  ④ 其他部门提需求需要上禅道，需要让陈荔萍、朱晶钦、陈铭炼知晓。  ⑤ bug分析需要细化到具体人员。  ⑥ 讨论bug如何罚款的细节。= 结果 =》bug 不执行罚款，但纳入绩效考核范围。  ⑦ 任务：**朱晶钦每个月月初，统计上一个月的bug数量反馈。**   1. 陈铭炼《上线确认清单》展示 2. 研发部 分组详情。 3. 工作安排   （一）全体人员  1. 描述：为了加强研发人员使命感，所有部门人员两两一组，进行：  ① 参与地推一小时；  ② 参与陪护一次。（ + 提供交通工具给陪护人员）  ③ 思考产品如何改善。  ④ 分组名单：  C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\c60a98757f2b95af63541d68a436ec2.png  ⑤ 了解医院的结构、流程，与驻点人员沟通。  （二）部门、公司活动  ① 陈荔萍提出：可以自行组织集体活动。  ② 公司团建相关通知。   1. 任务进度 & 工作安排   （一）任务：公众号添加报告查询模块  进度：已经完成测试。  讨论：健康商城合并到个人中心。    （二）任务：健康商城  描述：留言反馈功能。  安排：陈铭炼与运营部沟通，商讨如何完成。  （三）任务：上饶影像数据上传  描述：今天测试上饶项目没问题。  安排：朱晶钦：晚上把测试进度发到群里。  上饶同步进行测试。  胡帅：高拍上传可以上传。  讨论：陈荔萍提出： 高拍上传和申请单要分开，不混合在一起。  （四）项目：健康莆田  任务：数据库设计  安排：胡帅和方龙一起拟定规范。  讨论：关于数据量大的问题，由黄志绅研究。Mycat  （五）任务：新的软著——云胶片  安排：朱晶钦  讨论：1.可以将二维码图文报告改成云胶片即可。  林晨旭提出：云胶片器械证有一句话：  C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\611c5b84de83c6cc10ca462bee606d6.jpg  但是胡帅没有这个功能, 目前没有实现授权，只能管理员授权。  胡帅提出：授权可以改。  2.后期需要再改代码，需要改配置,要跳转到OHIF浏览器。  3. 明天加班，（相关人员到位。）  （五）任务：健康宝  讨论：1.新旧版本用户合并问题。  2.人脸识别没有问题。  3.预约挂号、报告查询、就医指南、预约记录这四个功能能搞定的话，就算转移完成。  4.何兴提出，两套代码已经搬好了，现在需要测试。  5.关于页面间跳转时颜色主题忽然变换的问题讨论。  （六）组内培训相关问题讨论  （七）领导强调监管平台的问题  1. 任务：找医疗行业相关的大数据平台模板。  人员：扶俊冰  （五）自助打印入库问题讨论。 | | | |