|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **研发部会议纪要** | | | |
| 会议时间 | 2019.08.30 | 会议地点 | 会议室 |
| 会议主持 | 陈铭炼 | 记录人 | 柯丽红 |
| 参会人员 | 研发部全体成员 | | |
| 会议主题 | ① ppt展示/安排 ② 周报分析 ③ 任务安排 ④ 项目进度 | | |
| 会 议 内 容 | | | |
| 1. PPT展示/安排 2. 柯丽红<git & gitlab 的使用> ppt 展示 3. 新同事自我介绍   新同事: 谢梦凡   1. 周报分析 2. 注意周报格式. 3. 周报天数为本周完成天数,而非总天数 4. 任务安排 5. 电子处方演示  人员: 李学兴/王心昊   地点: 联通   1. 博爱医院微信公众号   人员: 何兴/柯丽红  时间: 下周开始(9月2日)   1. 下周五可能讨论绩效相关问题. 2. 项目进度 3. 移动云服务器   讨论:80端口依旧不可以使用.  目前移动服务器在测试中.   1. 二维码   人员: 王心昊  讨论: 代码已完成. 有与陈荔萍讨论.   1. 超声相关   人员: 林晨旭  讨论: 正在测试, 下周可能会上线.   1. 慧民保对接   人员: 扶俊冰  进度: 今天完成来源页  讨论: 他们都没有回复消息的问题/ 部分信息打马赛克的问题   1. 官网首页   人员: 李学兴  进度: 目前剩下报表部分.   1. 掌上医院APP – 医生端   人员: 涂国栋  进度: 热更新部分正在做   1. 健康宝   人员: 扶俊冰/谢梦凡/何兴  进度: 轮播图/菜单等等均已经可以配置,在做的功能何兴已经全部可以配置.  描述: 预约挂号等产品经理讨论后即可开始.  谢梦凡正在熟悉项目  扶俊冰提出: 可以添加语音输入.  讨论: 谢梦凡提出: 接手何兴代码后,打算重构代码   1. 影像归档   人员: 黄志绅/方龙  进度: 正在寻找合适的开源项目用作归档.  描述: 兼容性问题的讨论.   1. 健康商城   进度: 本周末上线.  安排: 本周末加班   1. 其他   1. 关于林晨旭负责项目的测试问题讨论.(部分项目只能工程部测试,部门无人测试)  朱晶钦表示: 其无法进行硬件方面的测试.  2. 涂国栋提出: 掌上医院大众版需要申请一个微信公众号用于测试. | | | |