|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **研发部会议纪要** | | | |
| 会议时间 | 2019.09.06 | 会议地点 | 会议室 |
| 会议主持 | 陈荔萍 | 记录人 | 柯丽红 |
| 参会人员 | 研发部全体成员 | | |
| 会议主题 | ① 介绍新人 ②前端组傅小峰《vue》培训（一）③2019人工智能大会 ④部门事务 ⑤ 工作汇报 ⑥ 工作安排 | | |
| 会 议 内 容 | | | |
| 1. 新人介绍 2. 新同事： 许国武.   新同事原为医院的开发人员，对业务流程相对较熟悉。   1. PPT分享 2. 前端小组 傅小峰 《vue》组内培训（一） 3. 朱晶钦bug分析   讨论： 1. 陈荔萍提出： 对个人bug总数需要进行统计。   1. 陈铭炼 -- 新绩效模板介绍   **任务安排： 全体成员周末完成绩效表格，周一提交。**   1. 2019人工智能大会 PPT分享（陈荔萍） 2. 我们不仅要会做事，并且要学会表达，敢于表达。 3. 学习英语。 4. 关于其他公司的AI医疗技术展示。 5. 拟计划十二月份左右由影像云项目组的人员研究AI方面的知识。 6. 部门事务安排 7. 中秋晚会延期至2019.9.29 8. 中秋晚会关于组织架构调整的相关事宜。 9. 中秋晚会的中层述职报告 —— 林晨旭 10. 中秋晚会新产品培训 —— 陈铭炼 11. 工作进度 12. 林晨旭 13. 任务： 超声产品。   进度： 目前处于测试阶段。  描述： 主要问题是： 测试进度无法跟上。 因为设备交互需要工程部测试，现在没有指定人员配合测试超声产品。  讨论： 陈荔萍提出： 写出一份文档用作测试使用。   1. 任务： 自助打印   进度： 添加了涵江医院需要调取二维码的功能。  描述： 公众号二维码的链接已经完成。   1. 排版打印基本已经改完，大部分是做界面上的优化。   陈荔萍提出： 需要优化用户体验。   1. CC浏览器bs架构的浏览器，是否能实现查看影像？是否可以单机查看本地dicom影像的相关讨论。 2. 任务： 云超声   讨论： ① 需要一台设备，否则无法拿到影像。  陈荔萍提出： 有需要可以去九五医院借一台超声机来测试。   1. 林晓伟 2. 任务： 键康商城   进度： ① 除了退款中涉及体检模块中分佣问题外，其他部分都已经完成。   1. 任务： 博爱公众号   讨论： ① 这周需要先完成博爱公众号，检查检验视图都已经提供给我们了，剩下配置的问题。  ② 报告查询的时候，建业提出希望加一个二维码，直接扫描查看胡帅那边的影像。  ③ 电子病历是否一致的问题。  ④ 陈荔萍提出： 胡帅和林晓伟讨论是否作映射表。   1. 公司官网 2. 任务： 取代总公司的官网   进度： ui周一可以出图，小峰负责开发。   1. 健康宝 2. 人员： 扶俊冰 3. 进度： 预约挂号已经改版完成，打算先部署测试环境。下周一早上可以测。 4. 卫健委提出新的需求： 卡包升级（周一扶俊冰重新升级） 5. 陈荔萍提出： ① 扶俊冰写一份健康宝的文档。（含账号体系、预约挂号等）   ② 关于卫健委提出的需求需要整理一份文档列出来。   1. 上饶项目 2. 目前数据在对接，但是数据对接相对比较麻烦。 3. 朱晶钦提出： 需求不明确，测试不好测。目前用虚拟的数据在测试。 4. 方龙 5. 任务： 颐康项目   讨论： ① 接口更新完成，但是出现数据没有改变的问题。测试的数据可能流程有些问题，但是接口是正确的。  ② 陈荔萍提出： 一定要考虑到数据泄露的问题，比如: 文件压缩时采用加密算法等方式来避免。  ③ 参考总公司数据的处理方法。   1. 莆田影像云项目 2. 安排： 明天项目相关成员集中开会讨论。 3. 陈荔萍展示聊天记录：提出： 九月底一定要完成总公司项目切换，并注重用户体验，避免影响公司口碑的情况发生。 4. 其他   （一）朱晶钦提出关于测试经费的问题：  详情： 朱晶钦提出，建议建一个公司测试微信号，将经费存入该账号中用于测试。 | | | |