|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **研发部会议纪要** | | | |
| 会议时间 | 2019.09.27 | 会议地点 | 会议室 |
| 会议主持 | 陈荔萍 | 记录人 | 柯丽红 |
| 参会人员 | 研发部全体成员 | | |
| 会议主题 | ① PPT展示 ② 日常事务 ③ 项目进度及工作安排 | | |
| 会 议 内 容 | | | |
| 1. PPT展示及安排 2. 谢梦凡: <健康宝重构以及规范>技术分享. 3. 王心昊:《Docker》技术分享      1. 公司、部门事务 2. 8月29日中秋晚会 3. 林晨旭：中层述职。 4. 陈铭炼：产品培训。 5. 晚会需要人力：由扶俊冰负责搬东西。 6. 新同事介绍   1. 戴庆水： 研发部UI工程师  2. UI 当前任务：  ① 莆田官网首页（傅小峰）（需要调整）  ② 上饶官网首页  ③ 健康商城首页改版（要求：重点突出，一目了然）  讨论： 陈铭炼提出：是重新调整布局还是增加功能？  ④ 莆田公司官网（李学兴）需要做一个公众号的微官网     1. 工作汇报 2. 健康宝 3. 进度： 争取国庆前部署到测试环境。 4. 讨论： 荔萍提出：争取国庆后发布 5. 其他： 目前没有其他的功能上的问题。 （需求反馈目前还没整合进去，后台要跟发布新闻的板块发布到同一个后台） 6. 上饶医学影像平台官网 7. 任务：胡帅、王心昊、涂国栋、柯丽红 明天加班。8月29日之前完成 8. 讨论：涂国栋提出：打包后app没有通知的问题需要解决。      1. 健康商城 2. 任务： 国际医疗等功能还需要实现。 3. 时间： 延迟到十月份完成 4. 安排： 新的板块页面由戴庆水完成。 5. 荆州项目 6. 讨论： 林晨旭提出： 相关负责人说节后再配合。 7. 安排： 10月份需要完成。 8. 河南项目 9. 描述： 目前在签约。 10. 安排： ① 十月份需要完成。      1. OHIF 浏览器 2. 安排：陈铭炼要将许国武正在研究 3D 功能写进周报里。 3. 华为云数据的迁移 4. 描述： 等域名下来后，找一个晚上，把服务停掉后，将腾讯云所有数据迁移到华为云。 5. 讨论：**可以单独再配备一台测试机用以测试环境。** 6. 陈荔萍提出：需要权限或者端口号等都可以和胡帅或者陈荔萍沟通。 7. 健康商城、微信公众号，官网可以先部署（莆田官网） 8. 其他   陈荔萍提出：   1. 林晨旭和陈铭炼一起思考： 如何实现患者自主选择云胶片或者传统胶片打印，且不让云pacs改动太大。 2. 林晓伟： 推送报告是否已经完成。   讨论： 但是目前不知道什么时候完成推送： （方龙提供数据）  讨论如何判断该胶片是哪位患者的。报告和微信用户如何关联的问题   1. 关于今天影像云平台测试总是掉线的问题探讨。 2. 安排： 由林晓伟负责找页面，把公司后台做起来。 | | | |