**2019年6月10日—6月16产品研发室工作周报**

**一、本周工作周报：**

|  |  |
| --- | --- |
| 影像云 | 1. 初步完成分账功能 |
| 远程高清门诊 | 1、添加预约记录页面 2、根据医师id查询自己的排班记录信息 3、根据村医或者医师id查询预约记录信息 4、预约详情列表页面后台过滤停诊医生 5、双向转诊列表页 6、双向转诊后端接口（待测试） |
| 接口 | 1、了解了关于xml的项目，和云pacs项目，由于xml第三方资料前面没整理好，需要对方提供开发人员帮助，暂时搁置。 2.分配到健康商城项目组，了解了些目前项目开发的情况。 3.查询和学习关于前端vue的开发的资料 |
| 掌上医院 | 1. 留言咨询-完善图文咨询 附件显示，诊断影像显示，诊断结果显示，调整页面样式等 增加接单修改接口 视频咨询 增加医生预约时间并对其时间进行细化验证，增加患者状态通知接口 |

**二、下周工作安排计划：**

|  |  |
| --- | --- |
| 影像云 | 1. 分站首页模块 |
| 远程高清门诊 | 1、预约功能前端细节修改 2、双向转诊前端页面 3、高清视频，问诊测试，收尾，发布正式环境 4、了解影像云产品业务功能 |
| 掌上医院 | 1.继续完善图文咨询 加入咨询视频 |
|  | 进一步了解目前健康商城的开发状况，配合项目经理制定出接下来的开发方便，尽量避免之前发生过的问题 |