**产品研发室工作周报**

2019年5月27日—6月2日

胡帅组

(**胡帅**/王心昊/林锦涛/何兴/涂国栋)

|  |  |
| --- | --- |
| **本周工作：** | |
| 影像云 | 1、解决测试禅道反馈问题 |
| 2、二维码扫描增加历史检查 |
| 3、院内云PACS增加发起会诊及会诊列表功能 |
| 远程高清门诊 | 1、添加springfox-swagger至远程高清门诊项目里 |
| 2、修改处方单药品，读取对方库存，以及药品字典信息 |
| 3、优化SQL语句 |
| 4、问诊ppt |
| 5、安装linux，虚拟机 |
| 掌上医院APP | 1、掌上医院APP远程会诊登记模块增加抢单指派功能 |
| 在线教学 | 1、本周完善在线教学、典型病例库、课程管理（现有的功能接口）并加入权限管理 |
| 2.做swaager技术分享ppt 及 搭建文档 |
| 3.学习MUI为掌上医院做开发准备 |
| 需求反馈 | 1、之前委派者不能查看委派以后得任务，现加入委派信息查看模块。 |
| 2、修改登录界面改为简洁版。 |
| 3、整理代码，编写操作文档说明。 |
| 4、查看学习java一些基础内容 |

|  |  |
| --- | --- |
| **下周安排：** | |
| 影像云 | 1、完善PACS |
| 远程高清门诊 | 1、排班预约（预约模块，排版医生信息记录模块） |
| 2、补充问诊PPT内容及修改排版 |
| 3、熟悉linux常用操作命令 |
| 在线教学 | 1、继续完善在线教学视频模块 |
| 2、接手掌上医院开发 |
| 需求反馈 | 1、部署问题反馈项目，编写工作流学习的ppt演讲交流用 |

林晨旭组

(**林晨旭**/方龙/黄志绅)

|  |  |
| --- | --- |
| **本周工作：** | |
| 自助打印 | 1.处理秀屿区医院CT无法识别问题。 |
| 2.处理仙游妇幼CT拍腰椎时检查信息缺少医院信息导致识别失败的问题。 |
| 3.处理识别服务和字库工具提取字时，存在发生异常的概率问题。 |
| 4.注册自助打印系统解决方案汇总。 |
| PACS | 1.尝试排版打印浏览。 |
| 数据中心 | 1.spring boot websocket 订阅频道消息推送功能实现与测试 |
| 2.前置机2.0精简，去页面多线程异步完善 |
| 即时通讯 | 1.成功解决通过工厂方法进行bean实例化失败的问题 |
| 2.编写Spring boot心跳检测 |
| 3.为WebRTC视频直播一对多项目添加捕获屏幕模块 |
| 4.解决在捕获屏幕后传输流至临时显示标签时srcObject获取流类型错误的问题 |
| 5.找到约束getDisplayMedia捕获屏幕时分辨率帧率的方法并实行 |
| 6.找到设置参数sendSource: 'screen'后报错的原因，系屏幕和窗口共享取决于私有模块 kurento-browser-extensions。要启用它的支持，需要手动安装包依赖项或在运行时自己提供getScreenConstraints函数。 |
| 7.使用red5-server搭建red5服务器作为直播服务端，使用OBS直播软件进行视频推流，成功实现在线直播。 |
| 8.下载安装虚拟机，安装centos7镜像，以此准备部署red5项目 |
|  |
|  | |
| **下周安排：** | |
| 自助打印 | 1.完善自助打印。 |
| 2.配合项目上线。 |
| PACS | 完善PACS。 |
| 数据中心 | 1.继续完善前置机，合理添加监控功能 |
| 即时通讯 | 1.部署red5项目到liunx测试直播，为直播添加后台功能 |

林晓伟组

(**林晓伟**/曾子楠)

|  |  |
| --- | --- |
| **本周工作：** | |
| 健康商城 | 1、增加预约券生成接口 |
| 2、完成分佣模块 |
| 3、增加护士登陆功能 |
| 4、获取护士端服务订单 |
| 5、增加护士信息，我的医点，实名认证，护士认证，设置的接口。 |
| 6、用户订单列表功能开发 |
| 7、订单详情开发 |
| 8、支付成功相关业务处理操作 |
| 9、预约券价值换算 |
| 10、订单提交接口完成 |

|  |  |
| --- | --- |
| **下周安排：** | |
| 健康商城 | 1、增加护士审核和认证接口，获取账户状态，完善护士端接口，后台增加护士模块 |
| 2、订单相关通知推送 |
| 3、订单状态转换 |
| 4、订单记录跟踪 |

傅小峰组

(**傅晓峰**/李学兴/柯丽红)

|  |  |
| --- | --- |
| **本周工作：** | |
| 健康商城 | 1、 护士上门确认订单：图片上传明细计算，耗材包计算，微信支付 |
| 2、 护士上门服务订单列表。 |
| 3、 护士上门详情页面。 |
| 高清视频门诊 | 1、 跟进易联众村卫生管理系统中出现的问题。 |
| 2、 研究解决高拍仪上传图片裂掉的办法 |
| 3、完善项目 |
| 联众云后台 | 1、 解决禅道指派的9个云PACS bug |
| 2、 根据胡帅需求修改页面 |
| 3、 完善在线教学课程管理和典型病历库和在线教学 |
| 4、 给在线教学模块增加权限 |
| 莆田分站 | 1、 完善莆田分站首页移动端自适应 |
| 2、完善首页布局 |
| 3、 学习layui、echarts、vue、vue-cli. |

|  |  |
| --- | --- |
| **下周安排：** | |
| 莆田分站 | 1、完善莆田分站首页布局 |
| 高清视频门诊 | 1、继续完善项目 |
| 健康商城2.0 | 1、健康体检 |
| 门户网站 | 1、分站官网数据交互 |

其他成员:

产品经理: 陈铭炼

测 试: 朱晶钦