**产品研发室工作周报**

2019年5月27日—6月2日

胡帅组

(**胡帅**/王心昊/林锦涛/何兴/涂国栋)

|  |  |
| --- | --- |
| **本周工作：** | |
| 影像云 | 1、完成分账提现申请接口 |
| 2、完成修改原始影像状态接口 |
| 3、完成云PACS发起会诊 |
| 远程高清门诊 | 1、存储医师排班模板，排班列表，修改排班记录，删除排班信息 |
| 2、排班前端列表页，修改页，新增页 |
| 3、保存预约信息，查询预约记录(上级医师及村医在列表可查看) |
| 4、修改历史问诊用户接口，修改登记患者接口 |
| 5、预约列表页 |
| 问题反馈项目 | 1、完成问题反馈项目部署 |
| 工作流 | 1、查询工作流相关知识，编写工作流技术分享ppt,完成技术交流演讲 |
| 掌上医院 | 1、留言咨询：增加医生咨询价格  增加多选影像诊断报告  增加留言申请后所上传的附件，及选择影像病历报告详情查看  将回复附加到医生端查看留言详情中 |
| 2、优化前端页面  换醒摄像头  多附件上传布局塌陷  部分页面下拉刷新  订单详情页 |
| 3.学习MUI为掌上医院做开发准备 |

|  |  |
| --- | --- |
| **下周安排：** | |
| 影像云 | 1、云PACS多部位. |
| 2、分账模块 |
| 远程高清门诊 | 1、排班预约（预约模块，排版医生信息记录模块） |
| 2、补充问诊PPT内容及修改排版 |
| 3、熟悉linux常用操作命令 |
| 掌上医院 | 1、完善功能 |

林晨旭组

(**林晨旭**/方龙/黄志绅)

|  |  |
| --- | --- |
| **本周工作：** | |
| PACS | 1. PACS影像存档自动转发、存档。 |
| 2. 归档文件不加后缀名限定，并判断是否是有效的影像文件。 |
| 3. 多线程上传云存储。 |
| 4. 尝试排版打印浏览。 |
| 自助打印 | 1. 配合上线医院需求。 |
| 数据中心 | 1、前置机2.0提升多线程性能完善 |
| 2、@Query 原生sql语句查询 |
| 3、添加RIS与PACS对应表对比查询 |
| 4、各个功能模块添加单独线程池，已线程池大小返回查询结果大小跑任务线程。 |
| 即时通讯 | 1. 安装虚拟机镜像配置系统环境，部署red5-server并进行测试。可通过.sh脚本启动，因运行过程中执行窗口不能关闭，编写将其导入系统服务的脚本 |
| 2. 完善red5项目，编写关于直播间、用户信息的类，并重写red5-server.jar里MultiThreadedApplicationAdapter类进行直播间用户事件触发的运行监控。 |
| 3. 解决项目运行时没有进入重写的Application类而无法获取直播间用户信息的问题。 |
| 4. 为red5项目添加Spring依赖，增加SpringMVC支持来提供通过HTTP访问red5服务器内房间信息。 |
| 5. 多人会议室项目搭建，解决keystore.jks证书文件的application.properties配置的错误。 |
| 6. 解决进入会议室房间取得摄像头麦克风权限后无视频显示的问题，成功进行多人视频通话。 |
| 7. 一对多直播项目“直播间列表”网页编写，编写Controller层。 |
| 8. 解决在red5项目配置SpringMVC后出现了无法访问页面404的问题。 |
| 9. 为red5项目添加WebSocket。 |
|  | |
| **下周安排：** | |
| 自助打印 | 1. 配合上线医院需求 |
| PACS | 1. PACS影像存档近线策略模块。 |
| 数据中心 | 1. 攻读readxml。2. 明天医网webservice接口调用用存储过程编写。 |

林晓伟组

(**林晓伟**/曾子楠)

|  |  |
| --- | --- |
| **本周工作：** | |
| 健康商城 | 1.修复地址和患者的bug  2.完成护士端的订单流程  3.后台增加护士上门订单管理  4.后台增加耗材包的配置  5.修复后台系统存在的问题  6.额外费用、超时费支付功能  7.订单定时取消、订单列表直接支付功能开发  8.PET-CT模块开发  9.图片上传到COS |

|  |  |
| --- | --- |
| **下周安排：** | |
| 健康商城 | 1.完成护士端的注册流程  2.修复后台系统存在的问题  3.支付功能测试  4.相关通知推送  5.订单状态完善 |

傅小峰组

(**傅晓峰**/李学兴/柯丽红)

|  |  |
| --- | --- |
| **本周工作：** | |
| 健康商城 | 1、 护士端：订单列表，订单详情，订单操作项 |
| 2、 用户端：petct订单列表，petct详情。 |
| 3、 订单：petct订单，订单详情，订单操作项 |
| 高清视频门诊 | 1、 跟进易联众村卫生所管理系统 |
| 2、 研究用360浏览器打开村所系统点击远程门诊并保存，跳转新的360浏览器页面不会置顶原因（最后发现https地址不会置顶显示在360浏览器最后面，http地址会置顶） |
| 3、整理整个高清视频门诊项目，修改项目中有问题的内容 |
| 4、处方笺中的添加药品修改成可以用键盘操作 |
| 5、排班、预约部分内容 |
| 影像云平台 | 1、 个人信息页面 |
| 2、 医院管理部分页面内容 |
| 云PACS | 1、 完善登记打印页面. |
| 2、 打印跳过预览功能. |
| 掌上医院 | 1、 帮国栋解决部分前端问题. |
| 远程会诊 | 1、增加分账功能页面 |

|  |  |
| --- | --- |
| **下周安排：** | |
| 莆田分站 | 1、完善莆田分站首页布局并实现数据交互. |
| 高清视频门诊 | 1、继续完善项目 |
| 健康商城 | 1、健康商城护士端 |
| 远程会诊 | 1、完善分账功能页面 |

其他成员:

产品经理: 陈铭炼

测 试: 朱晶钦