|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **研发部会议纪要** | | | |
| 会议时间 | 2019.5.20 | 会议地点 | 会议室 |
| 会议主持 | 许荣清 | 记录人 | 柯丽红 |
| 参会人员 | 研发部全体成员 | | |
| 会议主题 | 个人负责项目任务计划和完成情况、方龙webRTC技术分享 | | |
| 会 议 内 容 | | | |
| 1. 进度情况及问题反馈 2. 云PACS和远程会诊: 3. 接口问题。   目前只能调接口，不能读数据库。  许总建议：用三种数据库: sql,mySQL, Oracle 分别模拟HIS系统，做到有备无患。   1. 会诊模式。   胡帅：发起外网不能调取外网接口。  许总：映射一个接口直接去读取内网。   1. **任务：尽快把云pacs和远程会诊流程走一遍。明天（5.21）完成ppt流程。** 2. **胡帅： 平台操作流程。** 3. **林晨旭： 云pacs.** 4. 作为第一个云pacs试点，要把这个项目做好。 5. 宜春首页 6. 加上莆田分站，县区分开展示数据。 7. 设计可复用的模板，以替换其他城市地区等。 8. 工作存在的问题反馈 9. 健康商城： 10. 页面太多，代码量太大，在6月1日指定的时间需要完成两个月的工作量有难度。 11. 页面ui设计和第一版差不多，只是重新上色，样式都没有修改。 12. 页面里的图片都只是线性的图片，没有特色。 13. 现在我司新来一个UI，不知道是否要重新设计。 14. 需要明确了需求，明确了设计图，才能开始写代码。否则改动量会比较大，影响工作效率。 15. 目前健康商城完成情况： 16. 护士上门需要做很多隐藏的功能比较难。 17. 首页、个人中心、修改手机号和实名认证已完成。 18. 订单部分最麻烦，涉及到太多数据，且修改可能性较大，暂时延后做订单部分。 19. 荔萍提出：是否可以把项目外包？ 20. 外包需要的沟通成本比较高。 21. 外包一般完成之后不接受修改。 22. 如果外包，只有等流程完全确定好了再外包。 23. 荔萍问： 哪部分改动量比较大？ 24. 项目里的公共样式很多，一旦布局改动太大，代码不好改。 25. 其他工作存在问题： 26. 对于每一个要做的项目，最好有一个专人确定好需求，在开发阶段，最好不要大幅度改动需求。 27. 方龙技术分享。   主题： webRTC.—— 高清音频、视频通信。   1. 总结： 2. 我们在工作中不仅只是完成工作，而是要有业务逻辑，有自己的思考。 3. 准备ppt的时候要站在一个“新手小白”的角度来准备，能让听的大部分人听懂。   准备ppt可以从一个大知识点中挑小的知识来具体讲解。   1. 我们不仅要有硬技术，还要有诸如写文档和表达的软技能。为今后的职业生涯做铺垫。 2. **趁年轻，努力要趁早。注重能力和软技能双发展。** | | | |